## Slide 1: Gerência de Configuração de Software
Relatório parcial do conteúdo

## Slide 2: Fundamentos da gerência de configuração de software
1.1. Conceitos, terminologia e propósitos
Conceitos:
Baselines(linhas de referencia);
Repositório de itens de configuração;
Check-in/ Check-out;

## Slide 3
Baseline: é um conceito de Gerenciamento de Configuração de Software que ajuda a controlar as mudanças sem impedir seriamente as mudanças justificáveis.
repositório de itens de configuração: é um local sob controle de acesso (banco de dados) onde são armazenados os Itens de Configuração de Software depois de liberados por uma "baseline".
Check In/Check Out: é o método utilizado para trabalhar com itens de configuração que já estão no repositório, ou seja, conferência na entrada e conferência na saída.

## Slide 4: Processos de Gerência de configuração de software
1.2. Identificação de itens de configuração:
Exemplos de itens de configuração incluem documentos de requisitos individuais, software, modelos e planos. O sistema de gerenciamento de configuração supervisiona a vida dos ICs, através de uma combinação de processos e ferramentas, implementando e habilitando os elementos fundamentais de identificação, gerenciamento de mudanças, contabilidade, status e auditorias.
1.3. Controle de mudanças:
Controle de mudanças não se trata da prevenção a mudanças, mas sim da identificação e gerenciamento de possíveis mudanças que possam vir a ocorrer no projeto, realizando-se uma análise do possíveis impactos no orçamento, cronograma, escopo e qualidade.
1.4. Controle de versões e baselines:
Como uma organização controla as várias versões geradas pelas mudanças feitas antes e depois que o software é liberado.

## Slide 5
1.5 Gerência de construção e release: